# BÀI THỰC HÀNH 2: SPRINT RETROSPECTIVE RIKKEIRETECH

## Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue, vì vấn đề của Sprint đã khá rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục.

| Thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- |
| T1 | Continue: Review chéo giúp phát hiện lỗi sớm, nên tiếp tục. |
| T2 | Stop: Dừng việc để kiểm thử quá muộn; cần kiểm thử sớm trong Sprint. |
| T3 | Viết lại: “Quy trình báo lỗi chưa kịp thời khiến nhóm phải sửa gấp.” Xếp Stop, vì cần dừng việc để lỗi tồn đọng đến cuối Sprint. |
| T4 | Chuyển cho Product Owner: Đây là phản hồi về nhu cầu sản phẩm, cần xem xét và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để tránh bỏ sót. |

## Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến chức năng chưa Done.

| Nội dung | Trả lời |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |  |  |  |
| Insight (vì sao xảy ra) | Việc kiểm thử chưa được thực hiện sớm trong Sprint nên lỗi được phát hiện muộn, không đủ thời gian sửa và kiểm tra lại. |  |  |  |
| Hành động cụ thể |  | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| Kiểm thử từng PBI ngay khi có bản chạy được, không đợi đến cuối Sprint. |  | Developers thực hiện, Scrum Master theo dõi. | Giữa Sprint và cuối Sprint sau. | Kết quả kiểm thử có ngày thực hiện, danh sách lỗi và trạng thái xử lý. |

## Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a) Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Mở đầu, thống nhất cách trao đổi và xem lại hành động cũ.

- H2: Thu thập ý kiến và dựng lại sự việc trong Sprint.

- H5: Gom nhóm ý kiến và tìm nguyên nhân.

- H1: Chọn hành động cải tiến và thời điểm kiểm tra lại.

- H6: Tổng kết, cảm ơn và hẹn buổi kiểm tra tiếp theo.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và giao cho nhóm làm theo, vì cả nhóm cần cùng thảo luận và thống nhất hành động cải tiến.

b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa rồi để tìm cách làm việc tốt hơn. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tập trung vào vấn đề và quy trình, không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mục tiêu là chọn được một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng ngay trong Sprint tiếp theo.”